## Slide 2: طراحی نرم افزار ثبت وبررسی طرح های پژوهشی در مرکز آموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهیدرجائی

## Slide 3: خلاصه ضرورت اجرا و اهداف كاربردي طرح
باتوجه به استفاده روزافزون نرم افزارها در مدیریت طرحهای تحقیقاتی وهمچنین تعداد زیادطرحها ی پژوهشی وپایان نامه های پژوهشگران، اعضای هیات علمی وفارغ التحصیلان مرکزآموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهیدرجائی، از سال 1393ثبت وبررسی طرحهای تحقیقاتی وپایان نامه های فارغ التحصیلان که درسطوح مختلف (کارشناسی ارشد،دستیاری وفلوشیپی) دراین مرکز درحال تحصیل هستند از طریق نرم افزار انجام شده است ولی باتوجه به اینکه لازمه فرآیندپژوهش انعطاف پذیری وانطباق بانیازهای جدید میباشد ،طراحی نرم افزاری که بتواند باسهولت وسرعت وباهزینه کمتر این نیازها رامرتفع کندضروری میباشد.هدف از انجام این مطالعه طراحی نرم افزار مدیریت گردش کار توسط پژوهشگران مرکز وبهره برداری از آن مطابق گردش کار معاونت پژوهشی وآموزشی مرکز میباشد

## Slide 4: مراحل این طرح عبارتنداز:
شناخت پروژه و تحلیل و طراحی و نصب نرم افزارهای مورد
طراحی دیتابیس یوزرها و نقشهای کاربران و ایجاد امنیت برای لاگین و دسترسی به صفحات مربوطه
طراحی مدل دیتابیس و ایجاد جداول مربوطه
(Role engine) . طراحی و پیاده سازی رول انجین
(Back End & Front End) تکمیل پیاده سازی بک اند و فرونت اند
تکمیل پیاده سازی بک اند و فرونت اند و نمایش دمو و تست اولیه توسط کاربران آزمایشی

## Slide 7: سابقه طرح و بررسي متون:
مدیریت فرایندهای کسب‌وکار یا ( BPM (Business Process Management شامل روش‌ها، تکنیک ها و ابزارهایی جهت پشتیبانی از طراحی، مدیریت و تحلیل فرایندهای کسب و کار است؛ به عبارت دیگر، BPM یک رویکرد ساختار یافته باهدف بهبود کیفیت محصول و خدمات است و تلاش دارد تا فرایندهای سازمان را با استراتژی سازمان همسو نماید و به موازات آن رضایت مشتری را با افزایش کیفیت، بهبود دهد.
BPMمستقیما با مزایای رقابتی وسودمندی سازمان گره خورده است و توانایی مشخص کردن ،مانیتور ،آنالیز،کنترل وبهبود فرآیندرادارد که درجهت عملکرد موثروکارآمد سازمان کمک کننده است.بنابراین فراتر از مدیریت امور ویا دنبال کردن چک لیستهاست و یک مدیریت مداوم است که اجرای مراحل رابه صورت صحیح ،در زمان درست وبراساس هدف مشخص دنبال میکند.BPMبراساس پیامدموردانتظارطراحی میشود ونه براساس مراحل موردنیاز برای آن پیامد.قطعا مراحل موردنظر برای رسیدن به پیامداستانداردسازی شده اند تااز تداوم وکارآمدی درعین کاهش خطا اطمینان حاصل شود.BMPامکان ارزیابی مداوم وبهبود فرآیند راهم ممکن میکند تاهم فرآیندبهینه سازی شود وهم نتایج بهتری حاصل شود

## Slide 8
بطور سنتی تمرکزBPMبرارزشمندی است که ازطریق کاهش هزینه وافزایش کارآیی انجام میشود.درسالهای اخیر این تمرکز متوجه مشتری شده است.اجرای BPMنیازمندآنالیزبسیار ونقشه برداری گردش کاراست همچنین ارزیابی گلوگاهها وسایرموانعی که میتوانند به صورت بالقوه در یک فرآیندمانع ایجادکنند.امروزه نرم افزارهای زیادی وجوددارند که میتواننداجرای BPMراساده کنند ومسوولیت آن رااز افراد به سمت تکنولوژی معطوف کنند.اجرای BPM باطراحی فرآیندآغازمیشودتعیین شرایط موردنیاز برای اجرای آن وفراهم سازی این شرایط.سپس مدل سازی فرآیندانجام میشود وسیستم موردنیاز برای حمایت آن قرارداده میشود.پس از اجرای این سیستم ،مانیتورینگ مداوم ضروری است وهمچنین جمع آوری اطلاعاتی که چگونگی عملکردآن رانشان دهد.براساس این اطلاعات میتوان راههایی رابرای بهینه سازی فرآیندجستجوکرد.

## Slide 9
نرم افزارهای فراوانی وجوددارند که اجرایBPM راحمایت میکنند. این نرم افزارهافرآیندBPMرابه صورت خودکارانجام میدهندوآنهارابه منظورارتقاارزش آن وبهینه سازی ارزیابی می کنند.ابزارهای BPMبه کسانی که مسوولیت سازماندهی فرآیندهای سازمان رادارند کمک میکنند تا قادربه ارزیابی منابع موردنیازباشندهمچنین برای ارزیابی نتایج فرآیند،دریافت بازخورد وتغییرات ضروری مفیدهستند. پیدایش نرم افزارهای BPMدرقرن بیست ویکم آغازشده ولی ریشه آن به زمانهای عقبتربرمیگردد.دردهه1980شرکت نرم افزاری File Netاولین نرم افزارمدیریت گردش کارراابداع نمود.هدف این نرم افزاراسکن کردن مدارک از طریق فرآیندهای مشخص وازپیش تعیین شده بود.دردهه 1980و1990دستاوردهای مهم دیگری هم وجودداشته که به شکل گیریBPM مدرن کمک کرده است.
https://blog.technologent.com/evolution-business-process-management

## Slide 10: اهداف طرح :
اهداف (خروجي ها) اصلي طرح : طراحی نرم افزار ثبت وبررسی طرحهای پژوهشی درمرکزآموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهیدرجائی
اهداف (خروجي ها) اختصاصي طرح :
بررسی وانتقال database سامانه فعلی مرکز جهت آنالیز وشناخت نیازهای نرم افزارجدید
طراحی نرم افزار براساس نیازهای مرکز ورفع نواقص نرم افزارهای استفاده شده ی قبلی
برنامه نویسی نرم افزاربراساس اطلاعات بدست آمده از مراحل قبلی
تکمیل واجرای نرم افزار طراحی شده
امتحان کردن نرم افزارطراحی شده
نصب وپشتیبانی نرم افزار طراحی شده

## Slide 11: اهدف كاربردي طرح :
طراحی نرم افزار بومی برای ثبت وبررسی طرحهای پژوهشی وپایان نامه ها باقابلیت انطباق وبروزرسانی باتوجه به نیازها واولویتهای مرکز

## Slide 12: نوع مطالعه
طراحي نرم افزار | برنامه مورد استفاده براي طراحي – محتويات برنامه نرم افزاري – كاربردهاي نرم افزار
نوع مطالعه | مواردي كه الزاما بايستي در روش اجراي طرح توضيح داده شود

## Slide 13: روش اجرا :
قدم اول طراحی: بیشتر فرآیندها شامل یک فرم برای جمع آوری اطلاعات و یک جریان کار (workflow) برای پردازش آن هستند. باید فرم مربوطه ایجاد شود و مشخص شود که چه کسی در جریان کار(workflow) عهده دار هر وظیفه (task) است. . برای این کار سامانه پژوهان که در حال حاضر در مرکز درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجایی مورد استفاده است بررسی می‌شود. تصویری از آن چه که در حال حاضر در مورد گردش کار طرح‌های پژوهشی در جریان است به دست می‌آید.

## Slide 14
قدم دوم مدل سازی: فرآیند باید در یک طرح قابل مشاهده و یا گرافیکی نمایش داده شود. جزئیاتی مانند ضرب الاجل‌ها (deadlines) و شروط و قیدها باید فیکس شود تا ایده توالی رویدادها و گردش اطلاعات در طول فرآیند شفاف‌سازی شود. یک نرم افزار برای مدل کردن فرآیندها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اولین گام مدل سازی تصویر سازی روی کاغذ است بعد از آن با استفاده از یک نرم افزار مدل کننده فرآیند کاری، BPMS، به شکل دیجیتال مورد استفاده در برنامه تغییر میکند. در این پروژه با توجه به این که از زبان برنامه نویسی جاوا برای طراحی استفاده می‌شود از فریم ورک JBPMS استفاده می شود.

## Slide 15
قدم سوم اجرا: اجرای فرآیند در جهت تست آن ابتدا با یک گروه کوچک شروع می‌شود و سپس همه کاربران در آن دخالت داده می شوند. باید مطمئن شد که دسترسی به داده های حساس محدود می‌شود. در پروژه تعریف شده، ابتدا سیستم موجود مورد بررسی و تحلیل اولیه قرار گرفته، سپس زبان های برنامه نویسی مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به همین ارزیابی ها به این نتیجه رسیدیم، که نرم افزار تحت وب و دارای BPMS است، بر همین اساس از زبان جاوا برای تولید API ها و از REACT برای تولید صفحات وب استفاده می شود. بعد از تحلیل اولیه سیستم، نوبت به طراحی و تولید نرم افزار می رسد، که در ابتدا باید کاربرهای سیستم مشخص شوند، و برای هر کاربر دسترسی ها را مشخص کرد. پس از آماده شدن اولیه نرم افزار، دسترسی از طریق وب به کاربران محدود شامل افراد شرکت کننده در ایجاد پروژه داده می شود و سپس با کاربران بیشتر تست می‌شود. دسترسی ها و نقش ها در ابتدا با توجه به سامانه پژوهان که در حال حاضر مورد استفاده است تعریف می‌شود

## Slide 16
قدم چهارم مانیتور کردن (نظارت): برای مانیتور کردن پروسه در طی گردش کار باید معیارهای درستی به کار برد تا میزان کارایی و پیشرفت و ‌نیز چالش‌ها مشخص شوند. نظارت بر عملکرد BPM یک روش مؤثر برای مشخص کردن مسائل و ایرادات سیستم یا پروسه است.
قدم پنجم بهینه سازی: در هنگام آنالیز سیستم مشخص خواهد شد که تغییراتی مورد نیاز است که باید انجام شوند. این تغییرات روی فرم‌ها یا جریان کار (workflow) خواهد بود تا آن‌ها را کاراتر کند.بدیهی است این مرحله بابهره گیری از تجربیات گذشته کاربران بانرم افزارهای استفاده شده انجام خواهدگرفت.

## Slide 17: زیرساخت های مورد نیاز:
سرور مورد نیاز: تام کت در محیط لینوکس
دیتابیس: postress فریم ورک JBPMS برای ایجاد گردش کار فریم ورک Spring Boot برای ایجاد سرویس ها استفاده از کتابخانه react برای طراحی فرونت اند.
زبان های برنامه نویسی مورد استفاده:
:JAVA زبان مورد استفاده در قسمت بک اند سایت و ارتباط با دیتابیس و ارسال داده به کاربر در سمت فرونت اند برنامه. برنامه روی یک سرور لینوکس اجرا می شود.
JavaScript زبان برنامه نویسی مورد استفاده در قسمت فرونت اند سایت یعنی جایی که کاربر با آن سرو کار دارد. برای ایجاد صفحات پویا و داینامیک در سمت کاربر و ایجاد یک صفحه SPA(Single Page Application) به نحوی که کاربر صرفا یک بار مجبور به لود کردن سایت باشد.
Html
(Css) Cascading Style Sheets برای ایجاد گرافیک و بهینه سازی ظاهری فرم ها در html
(Sql) Structured Query Language فراخوانی و یا ذخیره اطلاعات در پایگاه داده

## Slide 18: ملاحظات اخلاقي
در سه بعد ارتباط با مشارکت کنندگان، طراحي، اجرا و همچنین انتشار احتمالی نتایج، رعایت ملاحظات اخلاقی مرتبط، مد نظر مجریان طرح خواهد بود

## Slide 19: زمانبندی

## Slide 20: هزینه طرح